**Cascão Tec Desenvolvimento De Softwares**

**PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL**

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE ESCOPO FECHADO PARA DESENVOLVIMENTO DE E-COMMERCE

**Cliente:** *Casa das Cartas*

**Contato:** *Rodrigo Rocha*

**Departamento:** *Gerente de Projetos*

**Tel.:** *(11) 99999-9999*

**Proposta:** *ESF-01\_2020*

**Sumário**

[1. ESCOPO DA PROPOSTA 4](#_Toc32879955)

[Gerenciamento de Usuários 4](#_Toc32879956)

[Gerenciamento de produtos 4](#_Toc32879957)

[Gerenciamento de lista de produtos (carrinho) 4](#_Toc32879958)

[Gerenciamento de devoluções 4](#_Toc32879959)

[Vendas 4](#_Toc32879960)

[Gerenciamento de cupons de troca e créditos de troca 4](#_Toc32879961)

[2. NÃO É ESCOPO DESTA PROPOSTA 4](#_Toc32879962)

[3. PREÇO 5](#_Toc32879963)

[4. FORMA DE PAGAMENTO 5](#_Toc32879964)

[5. PRAZO 5](#_Toc32879965)

[6. PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO 5](#_Toc32879966)

[7. CONFIDENCIALIDADE 5](#_Toc32879967)

[8. VALIDADE DA PROPOSTA 5](#_Toc32879968)

**À**

***Casa das Cartas***


Prezado,

A empresa CASCÃO TEC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES tem a satisfação em apresentar sua proposta comercial para fornecimento de serviços de desenvolvimento de software na modalidade escopo fechado para a CASA DAS CARTAS para o projeto do E-COMMERCE REALM OF CARDS.

Ao longo deste documento apresentaremos nossas condições técnicas e comerciais para execução dos serviços supracitados bem como detalhamento da nossa experiência e qualificação para os serviços propostos, através das melhores práticas no gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação.

Desde já agradecemos a oportunidade a nós concedida, e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

****

# ESCOPO DA PROPOSTA

O escopo desta proposta trata dos requisitos para o desenvolvimento do E-COMMERCE REALM OF CARDS. Para definição do escopo desta proposta, considera-se os itens abaixo:

* Implementação dos requisitos especificados no documento enviado pelo Rodrigo Rocha em 15/02/2020;

Os itens que são escopo desta proposta limitam-se aos relacionados abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulo** | **Funcionalidade** | **Descrição** |
| Cliente | Gerenciamento de Usuários | Gerenciar acesso de usuários a plataforma e controles relacionados a venda, troca e devolução. |
| Administrador | Gerenciamento de produtos | Gerenciamento de disponibilidade de produtos, venda, troca, devolução e dashboard de administração. |
| Vendas | Gerenciamento de lista de produtos (carrinho) | Controle da criação e adição de itens no carrinho até checkout e pagamento. |
| Vendas | Gerenciamento de devoluções | Controle de devoluções para clientes e administração, validando produtos e etapas e autorizações para devoluções e trocas. |
| Vendas | Gerenciamento de cupons de troca e créditos de troca | Controle para troca de produtos e gerenciamento e geração de cupons e/ou créditos para troca e cupons de desconto |

O sistema será desenvolvido em Java utilizando o framework Spring Boot e terá o front-end desenvolvido com Angular 2+. Cada módulo da aplicação será desenvolvido como um componente independente.

# NÃO É ESCOPO DESTA PROPOSTA

Não é escopo desta proposta desenvolvimento dos itens abaixo:

- Mesmo nível de segurança de informação do mercado de trabalho atual;

- Relatório de quantidade de acessos de usuários;

# PREÇO

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Valor Total** |
| Realm of Cards | R$ 41.600,00 |

Os valores informados nesta proposta já incluem os impostos incidentes sobre serviços (ISS, PIS, COFINS, CSSL e IRPJ).

# FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será dividido em duas parcelas, sendo a primeira parcela de 20% do valor total para ter início do desenvolvimento do projeto. A última parcela estará vinculada ao aceite da entrega final do projeto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Valor do Faturamento** | **Data do Faturamento** | **Data do Pagamento** |
| Sinal | R$ 8.320,00 | 18/02/2020 | 05/03/2020 |
| Parcela final | R$ 33.280,00 | 01/06/2020 | 16/06/2020 |

# PRAZO

Para esta proposta é considerado que será entregue o produto final na data 16/06/2020.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Itens** | **Quantidade de dias após a premissa** | | | |
| **30** | **45** | **60** | **75** |
| Modulo de cadastro de clientes |  |  |  |  |
| Modulo de alteração de clientes |  |  |  |  |
| Modulo de inativação de clientes |  |  |  |  |
| Modulo de consulta de clientes |  |  |  |  |
| Módulo de autenticação |  |  |  |  |
| Modulo de cadastro de cartas |  |  |  |  |
| Modulo de alteração de cartas |  |  |  |  |
| Modulo de inativação de cartas |  |  |  |  |
| Modulo de consulta de cartas |  |  |  |  |
| Modulo de fluxo de vendas |  |  |  |  |
| Módulo de fluxo de troca |  |  |  |  |
| Módulo de geração de estatistica de vendas |  |  |  |  |

# ENTREGAVEIS

Ao término do desenvolvimento, será feita uma apresentação do produto com suas características e configurações.

Serão entregues ao final do pagamento:

• Modelo de processos;

• Modelo de arquitetura;

• Modelo de classes de domínio;

• Modelo de classes arquiteturais;

• Implementação;

• Especificação de casos de testes funcionais;

• Evidências de execução de testes funcionais;

• Especificação de implantação;

# PREMISSAS PARA O FORNECIMENTO

1. A CASA DAS CARTAS deverá fornecer o ambiente de produção;
2. A CASA DAS CARTAS deverá informar quem será o focal point, para esclarecimentos de dúvidas técnicas e de negócio;
3. O tempo de mobilização para o início do projeto será de 10 dias após o aceite desta proposta;
4. Para início do projeto é necessário que a CASA DAS CARTAS forneça o banco de dados atualizado;

# CONFIDENCIALIDADE

Este documento destina-se exclusivamente a CASA DAS CARTAS.

É vedada a cópia ou divulgação de seu conteúdo, no todo ou em parte, por qualquer processo ou meio, sem a expressa autorização da FATEC MOGI DAS CRUZES, bem como o uso para quaisquer outros fins.


# VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta será válida por 10 dias corridos, a contar da data de emissão.

Ressaltamos nosso interesse na prestação de serviços à CASA DAS CARTAS, assim como evidenciamos nossa capacidade tecnológica e experiência.

Estamos abertos a sugestões, e disponíveis para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente, ****